Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации  МП (подпрограммы)

«Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» на 2020-2022 годы

на 01.01.2021

| № строки | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование в 2020 году |  |  | Причины, вносимых изменений в МП (подпрограммы), номер, дата НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие: реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та 50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаеве Ярославской области | федеральный бюджет, ФРМ | 21 467,51255* | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | По всем источникам финансирования | 21 467,51255* | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие: подведение инженерных коммуникаций к инвестиционным площадкам в г. Тутаеве Ярославской области | федеральный бюджет, ФРМ | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе |  | федеральный бюджет, ФРМ | 21 467,51255* | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет (ГП Тутаев) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | По всем источникам финансирования | 21 467,51255* | 0 | 0 |  |

*  за рамками бюджета

Примечание:

В случае предоставления субсидий из областного (федерального) бюджета на реализацию МП (подпрограммы) в графе 2,4 и 5 отразить мероприятия, на которые предоставлены субсидии и суммы предоставленных субсидий.

Руководитель структурного подразделения                      _________               Никонычева С.Н.

(подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.

Контактное лицо: заместитель начальника УЭРИИП – начальник отдела экономики и инвестиций УЭРИИП АТМР, Громова Ю.В., т.2-07-08, gromova@tr.adm.yar.ru

СОГЛАСОВАНО:

____________________ / ___________________________________________________

(подпись)                         (ФИО сотрудника Департамента финансов АТМР)

Приложение 2

(форма)

Аналитическая справка
к отчету за 2020 год о ходе реализации муниципальной программы

1. Наименование МП  (подпрограммы): «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» на 2020-2022 годы.

2. Цель (и) МП (подпрограммы): развитие инвестиционной привлекательности моногорода Тутаев.

3. Финансирование МП (подпрограммы).

| Источники финансирования | Плановый объём финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Бюджеты поселений | 300,00000 | 0,00 | 300,00000 | 0,00 |
| Итого по бюджету | 300,00000 | 0,00 | 300,00000 | 0,00 |
| За рамками бюджета* | 75 230, 25609 | 21 467,51255 | 53 762,74354 | 0,00 |
| Фонд развития моногородов (далее - ФРМ) | 71 558,37850 | 21 467,51255 | 50 090,86595 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 671,87759 | 0,00 | 3 671,87759 | 0,00 |
| ВСЕГО по программе | 75 530,25609 | 21 467,51255 | 54 062,74354 | 0,00 |

4. Результативность МП (подпрограммы):

| целевой показатель | базовое значение (2019 год), ед. | плановое значение на 2020 год, ед. | фактическое значение на 2020 год, ед. | результативность по показателю,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество реконструированных (отремонтированных, построенных) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Тутаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество новых привлеченных инвесторов (резидентов) на территорию ТОСЭР Тутаев (нарастающим итогом с даты создания ТОСЭР) | 9 | 11 | 14 | 127,3 |
| Результативность исполнения программы (Rисп.) 64% |  |  |  |  |

Результативность исполнения программы - это степень достижения запланированных результатов программы за отчетный период. Расчет индекса результативности исполнения (Rисп.) осуществляется  по каждой задаче/показателю по формуле:

Rз=i=1n(Хфакт/Хплан)n×100% ,

где

Х факт - фактическое значение результата на отчетный период;

Х план - плановое значение результата на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

Индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:

Rисп=i=1mRзim,

где

Rзi– показатель результативности исполнения задач/показателей;

m – количество задач/показателей, реализуемых в отчетном периоде.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП (подпрограммы)) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МП (подпрограммы).

Основное мероприятие программы - реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей (от пр-та 50-летия Победы до ул. Промышленная) в г. Тутаеве запланировано на 2021 год. Средства в размере 21 467,51255 тыс. руб., планировавшиеся в 2020 году, должны были поступить в качестве аванса.

6. Сведения о корректировке МП (подпрограммы): не осуществлялась корректировка программы.

7. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации МП (подпрограммы), о причинах и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений, в том числе обоснование причин и перечень принимаемых мер в случаях, когда не обеспечено полное финансирование мероприятий МП (подпрограммы) или целевое освоение выделенных финансовых средств в объемах, предусмотренных МП (подпрограммы): средства в размере 21 467,51255 тыс. руб., планировавшиеся в 2020 году, поступят в 2021 году.

8. Оценка эффективности хода реализации МП (подпрограммы).

Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам/показателям программы  к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач/показателей.

Индекс эффективности исполнения МП  (Еисп) определяется по формуле:

Еисп= RиспFфактFплан,  где

Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию МП (подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию МП  (подпрограммы) за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Оценка эффективности хода реализации программы в отчетном году не  осуществляется, поскольку программа не финансировалась в 2020 году.

9. Общий вывод:  программа должна реализовываться, требуется корректировка в части объемов финансирования (перенос средств, не поступивших в 2020 году, на 2021 год).

Начальник УЭРИИП АТМР                        _________               Никонычева С.Н.

(подпись)                              (расшифровка подписи)

21.01.2021